ทก.01

แบบเสนอโครงงานพิเศษ (ปริญญานิพนธ์)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

1.ข้อมูลขั้นต้นของโครงงาน

1.1 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ระบบการจัดการครุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภาษาอังกฤษ) Asset Management System of the Department of Information Technology

1.2 ชื่อนักศึกษาผู้ทำโครงงาน

1. นายจิรโชติ สออนรัมย์		รหัสนักศึกษา 6706021411288

2. นายพีระภัทร แสนรัมย์		รหัสนักศึกษา 6706021411326

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

1.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.จ.ส.ต.นพเก้า ทองใบ

ที่ปรึกษาร่วม

นายวิวัช รุ่งสว่าง  ตำแหน่ง วิศวกร

1.4 ความสอดคล้องกับแผนงานด้านวิทยศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่ (P22) พัฒนาและยกระดับสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศอย่างชัดเจนและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์ที่สำคัญ (key result) บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสัดส่วนต่อประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. รายละเอียดโครงงาน

2.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการครุภัณฑ์ของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงดำเนินการด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel และการใช้เอกสารกระดาษ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความล่าช้า ความซ้ำซ้อนของข้อมูล การสูญหายของข้อมูล รวมถึงการค้นหาข้อมูลที่ต้องใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี ซึ่งต้องใช้เวลาและกำลังคนจำนวนมาก (ประมาณ 4-5 คน) ในการดำเนินการ และสามารถใช้เวลาเป็นเดือน ๆ ในการตรวจสอบครุภัณฑ์นับพันรายการ อีกทั้งยังขาดระบบติดตามสถานะหรือประวัติการใช้งานครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ยากต่อการสืบค้นข้อมูลการย้ายครุภัณฑ์ หรือผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบตรวจสอบและบริหารครุภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์มาบ้างแล้ว เช่น โครงการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์มหาวิทยาลัยธนบุรี แต่ระบบเหล่านั้นยังขาดคุณสมบัติบางประการที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงภายในหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบครุภัณฑ์แบบออฟไลน์ การซิงค์ข้อมูลเมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของครุภัณฑ์ รวมถึงการใช้งานร่วมกับ QR Code เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจนับ

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การพึ่งพาระบบเดิมที่ใช้ Excel และเอกสารกระดาษ แม้จะดูเรียบง่ายในบางกรณี แต่กลับเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับหน่วยงานที่มีครุภัณฑ์จำนวนมาก ทำให้เสียเวลาและเพิ่มภาระงานอย่างมาก การขาดการติดตามแบบเรียลไทม์และบันทึกประวัติยังส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ โครงงานพิเศษนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนา "ระบบการจัดการครุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ" ซึ่งจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ ระบบจะใช้ QR Code เป็นตัวระบุครุภัณฑ์ ทำให้ผู้ตรวจสามารถสแกนด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อดึงข้อมูลและอัปเดตสถานะได้ทันที คุณสมบัติสำคัญคือ การรองรับการทำงานทั้งในโหมดออนไลน์และออฟไลน์ โดยข้อมูลที่สแกนและแก้ไขในขณะออฟไลน์จะถูกบันทึกลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์และซิงค์เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเมื่อมีการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในพื้นที่สัญญาณอ่อน นอกจากนี้ ระบบจะเก็บบันทึกประวัติการดำเนินการ (audit trail) อย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการตรวจสแกน ย้าย หรือแก้ไขข้อมูลสถานะ รวมถึงวัน-เวลาที่ทำรายการ ผู้ตรวจ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการครุภัณฑ์

โครงงานนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อน ลดเวลา และลดภาระการทำงาน ตลอดจนสามารถตรวจสอบสถานะครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รองรับการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที ซึ่งโครงงานนี้จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือนำไปใช้งานจริงเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 วัตถุประสงค์

2.2.1 เพื่อจัดทำ ระบบบันทึกประวัติการดำเนินการ (Audit Trail) สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ โดยระบุผู้ใช้งาน วันที่ และเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

2.2.2 เพื่อลด ระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี และเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์สำหรับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องภายในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3 ขอบเขตการทำโครงงาน (Scope of Special Project)

2.3.1 นวัตกรรมเพื่อการจัดการครุภัณฑ์และติดตามสถานะครุภัณฑ์ ซึ่งพัฒนาในรูปแบบ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ มีความสามารถดังนี้

2.3.1.1 ผู้ดูแลระบบ มีความสามารถดังนี้

- สามารถเพิ่ม/แก้ไขเจ้าหน้าที่/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีระบบอนุมัติสิทธิ์การใช้งาน

- สามารถจัดการไอดีของครุภัณฑ์ได้ (การนำเข้าข้อมูลใหม่หรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่)

- สามารถเรียกดูตำแหน่งของครุภัณฑ์ได้

- สามารถเปิด/ปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานได้ เพื่อคงประวัติการตรวจสอบไว้ (ไม่สามารถลบบัญชีผู้ใช้งานได้โดยตรง)

- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละระดับได้

2.3.1.2. เจ้าหน้าที่ มีความสามารถดังนี้

- สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานได้โดยผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (แก้ไขรหัสผ่านของบัญชีเจ้าหน้าที่ ชื่อ-นามสกุล)

- สามารถเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบได้ (การนำเข้าข้อมูล CSV หรือ PDF )

- สามารถสร้าง QR Code ใหม่ หลังจากเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบ

- สามารถแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ได้ (รายละเอียดคุณสมบัติ)

- สามารถสแกน QR Code ของครุภัณฑ์เพื่อเรียกดูข้อมูลและสถานะปัจจุบันได้

- สามารถค้นหาครุภัณฑ์ด้วยเงื่อนไขต่างๆ (เลขครุภัณฑ์, ซีเรียล)

- สามารถแก้ไข/อัปเดตสถานะของครุภัณฑ์ได้ (ใช้การได้/รอซ่อม/รอจำหน่าย/จำหน่ายแล้ว/ไม่พบ)

- สามารถแก้ไข/อัปเดตตำแหน่งที่ตั้งของครุภัณฑ์ได้ หากมีการย้ายครุภัณฑ์ไปห้องอื่น

- สามารถตรวจสอบครุภัณฑ์แบบรายชิ้น และแบบรวมทั้งห้อง

- สามารถดูข้อมูลการยืม/ผู้ยืม หากครุภัณฑ์ถูกยืมไปใช้โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ยืมและวันเวลาที่ยืม

- สามารถดูรายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบได้

- สามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดการตรวจสอบครุภัณฑ์ได้

- สามารถบันทึกประวัติการตรวจสอบครุภัณฑ์ รวมถึงผู้ตรวจสอบและวันเวลาที่ทำการตรวจสอบ

- สามารถส่งออกรายงานสรุปการตรวจสอบครุภัณฑ์ในรูปแบบ Excel ได้

- สามารถจัดเก็บรูปภาพของครุภัณฑ์ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการระบุครุภัณฑ์ในกรณีที่ชื่อไม่สื่อความหมาย

- แอปพลิเคชันบนมือถือสามารถโหลดข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดมาสำรองไว้เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้ และซิงค์ข้อมูลกลับสู่ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

2.3.1.3 ผู้ใช้งานทั่วไป มีความสามารถดังนี้

- สามารถหาข้อมูลครุภัณฑ์ โดยการสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูล แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้

2.3.1.4 ระบบสามารถแสดงและจัดเก็บค่าข้อมูลที่ได้รับจากครุภัณฑ์/ข้อมูลครุภัณฑ์ดังนี้

- รหัสประจำตัวครุภัณฑ์ (Unique ID)

- ชื่อ/รายการครุภัณฑ์

- หมายเลขซีเรียล (Serial Number) ของครุภัณฑ์

- ราคาครุภัณฑ์

- หน่วยนับ

- คุณสมบัติของครุภัณฑ์

- ปีที่รับเข้าครุภัณฑ์

- ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของครุภัณฑ์ (หมายเลขห้อง, อาคาร)

- สถานะของครุภัณฑ์ (จำหน่ายแล้ว/ไม่พบ/รอซ่อม/รอจำหน่าย)

- วันที่และเวลาของการตรวจสอบล่าสุด

- ชื่อผู้ตรวจสอบครุภัณฑ์ล่าสุด

- ประวัติการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

- ข้อมูลการยืม/ผู้ยืม

- หน่วยงาน (ครุภัณฑ์ชิ้นนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือภาควิชาใด)

- รูปภาพของครุภัณฑ์

2.4 รายละเอียดของทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทำปริญญานิพนธ์

2.4.1 สมมติฐาน หรือ ข้อตกลงเบื้องต้นในการจัดทำโครงงานพิเศษ (Assumption of the Study)

ระบบจัดการครุภัณฑ์นี้จะพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้สามารถเพิ่ม แก้ไข ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านการสแกน QR Code ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์พร้อมระบบซิงค์ข้อมูล และเก็บบันทึกประวัติการดำเนินการอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใส ช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ทำให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น

2.4.2 คำจำกัดความ (Key Word)

(ภาษาไทย) ครุภัณฑ์, ระบบการจัดการ, รหัสคิวอาร์, แอปพลิเคชัน, เว็บไซต์

(ภาษาอังกฤษ) Asset, Management System, QR Code, Application, Website

2.4.3 นิยามคำศัพท์

2.4.3.1 ครุภัณฑ์ (Asset/Equipment) หมายถึง ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ของหน่วยงาน เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ ที่มีการระบุรหัสประจำตัวครุภัณฑ์ (unique ID) ชื่อ ราคา คุณสมบัติ และอาจมีหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการ [1]

2.4.3.2 ระบบจัดการ (Management System) หมายถึง แพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการนำเข้า ตรวจสอบ จัดการ ติดตามสถานะและตำแหน่งที่ตั้งของครุภัณฑ์ รวมถึงการออกรายงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ยุ่งยากและใช้เวลานานของภาควิชา/หน่วยงาน [2]

2.4.3.3 QR Code (Quick Response Code) หมายถึง รหัสบาร์โค้ดสองมิติที่ระบบสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อพิมพ์และติดบนตัวครุภัณฑ์แต่ละชิ้น หลังจากการเพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์เข้าสู่ระบบแล้ว และสามารถถูกสแกนด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลครุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว[3]

2.4.3.4 เจ้าหน้าที่ (Officer) หมายถึง ผู้ใช้งานหลักของระบบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพิ่ม แก้ไขข้อมูล หรือติดตามครุภัณฑ์ เช่น อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในภาควิชา/หน่วยงาน โดยจะได้รับสิทธิ์การเข้าใช้งานผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ [4]

2.4.3.5 แอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) หมายถึง ส่วนประกอบของระบบที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสแกน QR Code ตรวจสอบ และอัปเดตข้อมูลครุภัณฑ์นอกสถานที่ รวมถึงความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต [5]

2.4.3.6 การซิงค์ข้อมูล (Data Synchronization) หมายถึง กระบวนการที่แอปพลิเคชันบนมือถือทำการโหลดข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดจากฐานข้อมูลมาเก็บไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ และเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะทำการส่งข้อมูลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกใหม่กลับไปยังฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ [6]

2.4.3.7 เว็บไซต์ (Website)  หมายถึง ส่วนของระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น ศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงผ่านเว็บบราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ [7]

    - สมมุติฐานการวิจัย

2.4.4.1 ระบบจัดการครุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดการครุภัณฑ์ของภาควิชา/หน่วยงาน

2.4.4.2 สามารถติดตามการเคลื่อนย้ายและสถานะปัจจุบันของครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทำให้ลดปัญหาครุภัณฑ์สูญหายและง่ายต่อการสืบค้น

2.4.4.3 การใช้งานระบบจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบภายใน

2.4.5 ข้อตกลงเบื้องต้น

2.4.5.1 ระบบจัดการครุภัณฑ์จะถูกติดตั้งและทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ภายใน (local server) ของภาควิชา/หน่วยงาน โดยไม่จำเป็นต้องเปิดพอร์ตออกสู่ภายนอก

2.4.5.2 เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบรองรับการรันภาษาโปรแกรม Node.js, PHP และมีการติดตั้งฐานข้อมูล MySQL

2.4.5.3 มีข้อมูลครุภัณฑ์เดิมในรูปแบบไฟล์ Excel และข้อมูลครุภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบเอกสารกระดาษหรือ PDF สำหรับการนำเข้าสู่ระบบ

2.4.5.4 อุปกรณ์พกพา (โทรศัพท์มือถือ) ที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันมีความสามารถในการสแกน QR Code

2.4.5.5 การเข้าถึงและใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่จะต้องผ่านการอนุมัติสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบเพื่อความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึง

2.4.5.6 ฐานข้อมูลของระบบจะถูกจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายใน (local server) และไม่จำเป็นต้องเป็นฐานข้อมูลที่ทำงานบนคลาวด์ (on cloud)

2.4.6 รายงานการค้นคว้า การศึกษา หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.4.6.1 ฐิติพัฒน์ มหาดไทย (2560) ได้พัฒนา โครงการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ให้มี ความเป็นระบบ และ ลดการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร อย่างสิ้นเชิง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เน้นย้ำถึงการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อรวมศูนย์ข้อมูลครุภัณฑ์ไว้ในที่เดียว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ ค้นหา ตรวจสอบ และเรียกดูประวัติครุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ในการลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [8]

2.4.6.2 รัชต์พล ชื่นสุวรรณา, ศรัณย์ กมลวิบูลย์ (2561) ได้พัฒนา ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โดยมีจุดเด่นในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบสถานะและข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา การพัฒนาระบบนี้มุ่งเน้นการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้งานง่ายบนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดแทนการใช้เอกสารกระดาษในการลงทะเบียนหรือตรวจสอบประจำปี ซึ่งการนำ ระบบออนไลน์ (Web Application) มาประยุกต์ใช้เช่นนี้เป็นแนวทางเดียวกันกับแนวคิดหลักของโครงงานปัจจุบัน ที่ต้องการให้ระบบสามารถเข้าถึงได้จากหลายช่องทางและเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินงาน [9]

2.4.6.3 สิทธิศักดิ์ ทองสุข, ชนม์ธิดา ยศปัน และ วัฒนา เอกปมิตศิลป์ (2564) ได้พัฒนาระบบ ระบบจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อน ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านจากระบบเอกสารหรือระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพมาเป็น ระบบดิจิทัลแบบรวมศูนย์ (Centralized Online System) การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการ จัดระเบียบ workflow ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวทางของโครงงานปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อจัดการครุภัณฑ์ในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี มาตรฐานและลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น [10]

2.4.6.4 สมพร แทนจำปา (2560) ได้พัฒนา ระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ และลด ข้อผิดพลาด ที่มักเกิดขึ้นจากการใช้เอกสาร เช่น การบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน ความคลาดเคลื่อนของจำนวน หรือการระบุตำแหน่งผิดพลาด การวิจัยนี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญที่ตอกย้ำถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในการจัดการครุภัณฑ์ในสถาบันการศึกษา และสนับสนุนความจำเป็นที่โครงงานปัจจุบันต้องพัฒนาฟังก์ชันที่มีความแม่นยำในการจัดเก็บข้อมูลและ การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) เพื่อแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกัน [11]

2.4.6.5 ศุภกร สิริพิสิฐวงศ์ และ ชิษณุพงศ์ บุญเสริม (2564) ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการครุภัณฑ์ โดยมีกรณีศึกษาที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์คือเพื่อจัดการข้อมูลและ ระบุตำแหน่งของครุภัณฑ์ ได้อย่างชัดเจน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นเน้นฟังก์ชันสำคัญที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของครุภัณฑ์ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล, การยืม-คืน, การแจ้งซ่อม, และการจำหน่ายครุภัณฑ์ การศึกษานี้มีความสอดคล้องสูงมากกับวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ เนื่องจากได้ครอบคลุม ฟังก์ชันการทำงานหลัก ทั้งหมดที่โครงงานปัจจุบันกำหนดไว้ และยืนยันว่าการพัฒนาระบบดิจิทัลเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการครุภัณฑ์ [12]

2.4.6.6 สุภาพร รุ่งชัยวงศ์ และ ปัณณิกา หอมโปร่ง (2562) ได้พัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต การวิจัยนี้มุ่งเน้นการ บูรณาการระบบข้อมูลและกระบวนการจัดการครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้เน้นการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุม ตลอดวงจรชีวิตของครุภัณฑ์ (Asset Lifecycle) ตั้งแต่การได้มาจนถึงการจำหน่าย ซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงและแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) ที่รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายระดับ [13]

    - เนื้อหา เหตุผล และทฤษฎีที่สำคัญ

      - ระบบจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ครอบคลุมการนำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมจากไฟล์ Excel และข้อมูลใหม่ที่มาในรูปแบบเอกสารกระดาษหรือ PDF ซึ่งอาจมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อช่วยในการดึงข้อมูลเข้าระบบ โดยจะจัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสประจำตัวครุภัณฑ์ (Unique ID) ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน, ชื่อครุภัณฑ์, สถานที่ตั้ง/ห้อง, ราคา, ปีที่รับเข้า, และหมายเลขซีเรียล (Serial Number) รวมถึงรูปภาพของครุภัณฑ์เพื่อช่วยในการระบุตัวตน

      - เว็บไซต์ (Website) คือสื่อนำเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web Browser โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) และได้มีการพัฒนาและนำภาษาอื่นๆเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้มีความสามารถมากขึ้น เช่น PHP , SQL , Java ฯลฯ [14]

      - แอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ หรือสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะนั้นเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลายระบบปฏิบัตการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้งานกัน ส่วนที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากก็คือ ระบบ iOS และ Android จึงทำให้เกิดการพัฒนา Application ลงบนสมาร์ทโฟนเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ระบบซื้อของออนไลน์  ระบบสั่งอาหารออนไลน์ ระบบจองคิวล่วงหน้า โปรแกรมการสนทนาออนไลน์, แผนที่ รวมไปถึงเกมส์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น [15]

      - ระบบบันทึกประวัติการดำเนินการ (Audit Trail) ใช้เพื่อสืบย้อนกลับไปยังบันทึกต้นทางหรือรายการธุรกรรมต่างๆ (เช่น รายการทางบัญชีที่สร้างข้อมูลทางการเงิน) ตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางซอฟต์แวร์และความปลอดภัยของข้อมูล Real-time audit logs (บันทึกการตรวจสอบแบบเรียลไทม์) จะบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้และระบบตามลำดับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมการประทับเวลา (Timestamp) เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับบันทึกของระบบ จุดประสงค์ของ Audit Trail คือเพื่อ ลดข้อผิดพลาด กิจกรรมที่ฉ้อโกง และ การเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต, ปรับปรุงการควบคุมภายใน และ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชี ที่นำไปสู่การจัดทำงบการเงิน [16]

      - การจัดการฐานข้อมูล (Database Management) เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้เมื่อจำเป็น กระบวนการนี้รวมถึงหลายองค์ประกอบ เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล (การเพิ่ม/การแก้ไข/การลบข้อมูล) การจัดการกับความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล เป็นต้น database managementช่วยในการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ซึ่ง DBMS มีหน้าที่หลักในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้และข้อมูล โดยมีฟังก์ชันหลายอย่างที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย [17]

2.5 วิธีดำเนินการจัดทำโครงงานพิเศษ

2.5.1 ศึกษาความต้องการของระบบ

2.5.1.1 วิเคราะห์ปัญหาเดิมศึกษาปัญหาและความล่าช้าจากระบบปัจจุบัน

2.5.1.2 รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาระบบ

2.5.1.3 สรุปความสามารถที่ผู้ใช้งานต้องการ การสแกน QR Code การทำงาน ออฟไลน์ และการจัดการรายงาน

2.5.2 วิเคราะห์ระบบ

2.5.2.1 ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Node.js/PHP, React Native, MySQL)

2.5.2.2 วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้

2.5.3 ออกแบบระบบ

2.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม Web Application และ Mobile Application

2.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำ ER Diagram แสดงความสัมพันธ์

2.5.3.3 ออกแบบ UI/UX

2.5.3.4 ออกแบบ Flowchart ของระบบ การตรวจนับ การย้าย และการซิงค์ข้อมูล

2.5.4 พัฒนาระบบ

2.5.4.1 เลือกและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น

2.5.4.2 พัฒนาเว็บไซต์

2.5.4.3 พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ

2.5.4.4 พัฒนา API เชื่อมโยงการทำงานระหว่าง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล

2.5.5 ทดสอบระบบ

2.5.5.1 ทดสอบระบบการทำงานของแต่ละส่วน

2.5.5.2 ทดสอบกับกลุ่มเจ้าหน้าที่และอาจารย์เพื่อหาจุดบกพร่อง

2.5.6 ปรับปรุงแก้ไข

2.5.6.1 ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ

2.5.6.2 ติดตั้งระบบที่ผ่านการแก้ไขแล้วบน Local Server ของภาควิชาฯ

2.5.6.3. ตรวจสอบประสิทธิภาพ ตรวจสอบความแม่นยำและความเร็วของระบบ

2.5.7 จัดทำรายงานและเขียนเล่ม

2.5.7.1 จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่

2.5.7.2 สรุปผลการดำเนินงาน และรวบรวม Feedback จากผู้ใช้งาน

2.5.7.3 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

2.5.7.4 เตรียมนำเสนอข้อมูลและสื่อสำหรับนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ

  - แผนกิจกรรมและตารางเวลาในการจัดทำ

2.6.1 แผนกิจกรรมหลักและระยะเวลา

ตารางด้านล่างนี้แสดงแผนกิจกรรมหลักของโครงงาน พร้อมประมาณการระยะเวลาในการดำเนินการ โดยโครงงานนี้จะดำเนินการใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

| ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ต.ค. 68 |  |  |  | พ.ย. 68 |  |  |  | ธ.ค. 68 |  |  |  | ม.ค. 69 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 การออกแบบระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 การพัฒนาระบบ (Implementation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 การทดสอบระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 การติดตั้งและสรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.2 แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำโครงงานพิเศษ โดยละเอียด

การแบ่งอัตราส่วนของกิจกรรมเพื่อการประเมินความก้าวหน้า

ระยะที่ 1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 15%

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 5%

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5%

1.3 วิเคราะห์และกำหนดความต้องการของระบบ 5%

ระยะที่ 2 การออกแบบระบบ 25%

2.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 5%

2.2 ออกแบบฐานข้อมูล 7%

2.3 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX) 8%

2.4 ออกแบบอัลกอริทึมและผังงาน 5%

ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบ (Implementation) 40%

3.1 พัฒนาเว็บไซต์ (Web Application) 15%

3.2 พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ 15%

3.3 สร้างและนำเข้าข้อมูลฐานข้อมูล 5%

3.4 พัฒนาส่วนเชื่อมต่อ (API) 5%

ระยะที่ 4 การทดสอบระบบ 10%

4.1 ทดสอบหน่วยและการรวมระบบ 2%

4.2 ทดสอบระบบโดยรวม 3%

4.3 ทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้งาน (UAT) 2%

4.4 ปรับปรุงและแก้ไขตามผลทดสอบ 3%

ระยะที่ 5 การติดตั้งและสรุปผล 10%

5.1 ติดตั้งระบบและจัดทำคู่มือ 5%

5.2 จัดทำเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์และนำเสนอ 5%

2.7 ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดทำโครงงานพิเศษ

2.7.1 เครื่องมือในการจัดทำโครงงานพิเศษ

1.) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร เซิร์ฟเวอร์

2.) ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

- ระบบปฏิบัติการ Windows

- โปรแกรมแก้ไขโค้ด Visual Studio Code

- สำหรับเว็บไซต์ HTML CSS JavaScript PHP Node.js

- สำหรับฐานข้อมูล SQL

- สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ React Native

- ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

- โปรแกรมออกแบบ Figma

- โปรแกรมสำหรับสร้าง QR Code

3.) ด้านการเชื่อมต่อและเครือข่าย

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการค้นคว้าข้อมูล

4.) วัสดุสิ้นเปลือง

กระดาษสำหรับพิมพ์ สติกเกอร์หรือวัสดุติด วัสดุสำนักงานทั่วไป เช่น ปากกา สมุด กระดาษ สำหรับจดบันทึกและจัดทำเอกสาร

    - งบประมาณที่ใช้ในการจัดทำ

ค่าจัดทำปริญญานิพนธ์ 1000 บาท

2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.8.1 แสดงบันทึกประวัติการดำเนินการ สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ โดยระบุผู้ใช้งาน วันที่ และเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง

2.8.2 แสดงข้อมูลครุภัณฑ์ ของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.9 เอกสารอ้างอิง

[1] (ไม่ปรากฏผู้แต่ง). (2568). แนวปฏิบัติการจำแนกประเภทรายจ่าย - งบดำเนินการหมวดค่าวัสดุและงบลงทุน [เอกสารทางราชการ, อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568].

เข้าถึงได้จาก: https://www.grad.chula.ac.th/document_th/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf

[2] สุภัตรา ทรัพย์อุปการ. (2562). มารู้จัก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ให้มากขึ้นกันดีกว่า [บทความทางวิชาการ, อินเทอร์เน็ต]. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.scimath.org/article-technology/item/10477-mis

[3] วิสุทธิ์ เพชรรัตน์ และคณะ. (2567). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัสดุครุภัณฑ์ผ่าน QR Code และ Line Notify ด้วย MVC Framework [บทความวิจัย, อินเทอร์เน็ต]. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://race.nstru.ac.th/home_ex/e-portfolio//pic/academy/22316745.pdf?1754563708

[4] (ไม่ปรากฏผู้แต่ง). (ไม่ปรากฏปี). คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ [เอกสารทางราชการ, อินเทอร์เน็ต]. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก: http://www.auditor0216.moi.go.th/PDF/Material%20and%20equipment.pdf

[5] UDS. (2563). Mobile Application คืออะไร [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.uds.co.th/article/2020/04/27/mobile-application/

[6] Dropbox. (ไม่ปรากฏปี). ความแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลและการซิงค์คืออะไร? [อินเทอร์เน็ต]. Dropbox [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.dropbox.com/th_TH/resources/difference-between-backup-and-sync

[7] Webmaster.or.th. (ไม่ปรากฏปี). เว็บไซต์ (Website)คืออะไร? [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.webmaster.or.th/website

[8] ฐิติพัฒน์ มหาดไทย. (2560). โครงการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ค้นคว้าอิสระ, อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก:https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5902037158_7274_6015.pdf

[9] รัชต์พล ชื่นสุวรรณา, และ ศรัณย์ กมลวิบูลย์. (2561). ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษางานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วิทยานิพนธ์, อินเทอร์เน็ต]. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/3293/SCI_63_19.pdf?sequence=3&isAllowed=y

[10] สิทธิศักดิ์ ทองสุข, ชนม์ธิดา ยศปัน, และ วัฒนา เอกปมิตศิลป์. (2564). ระบบจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์มหาวิทยาลัยธนบุรี [บทความทางวิชาการ, อินเทอร์เน็ต]. มหาวิทยาลัยธนบุรี [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.thonburi-u.ac.th/Journal_SIT/Document/5-2/Vol5_No2_9.pdf

[11] สมพร แทนจำปา. (2560). ระบบจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [เอกสารวิชาการ, อินเทอร์เน็ต]. มหาวิทยาลัยศรีปทุม [เข้าถึงเมื่อ 15 กรกฎาคม 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://dspace.spu.ac.th/server/api/core/bitstreams/2952f241-21c4-4980-ad73-9bb76c7bbe33/content

[12] ศุภกร สิริพิสิฐวงศ์, และ ชิษณุพงศ์ บุญเสริม. (2564). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการครุภัณฑ์ (กรณีศึกษา: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี) [ปริญญานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2568].

[13] สุภาพร รุ่งชัยวงศ์, และ ปัณณิกา หอมโปร่ง. (2562). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ (กรณีศึกษา : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) [ปริญญานิพนธ์]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2568].

[14] Webmaster.or.th. (ไม่ปรากฏปี). เว็บไซต์ (Website) คืออะไร? [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.webmaster.or.th/website

[15] UDS. (2563). Mobile Application คืออะไร [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.uds.co.th/article/2020/04/27/mobile-application/

[16] Tipalti. (ไม่ปรากฏปี). What is an Audit Trail [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://tipalti.com/resources/learn/what-is-an-audit-trail/

[17] Jobfinfin. (ไม่ปรากฏปี). database management คืออะไร [อินเทอร์เน็ต] [เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://www.jobfinfin.com/blog/what-is-database-management

ลงชื่อ						ผู้เสนอโครงงาน					     	(						)

ลงชื่อ						ผู้เสนอโครงงาน					     	(						)

วันที่ยื่นเสนอโครงงาน		/	    /

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ลงชื่อ						อาจารย์ที่ปรึกษา					     	(						)

วันที่	         	/		    /

สาขาวิชา / ภาควิชาที่ได้รับแบบเสนอโครงงานวันที่

ผลการพิจารณา

ลงชื่อ						ประธาน					     	      (						)

วันที่	         	/		    /

ลงชื่อ						กรรมการ					     	(						)

วันที่	         	/		    /

ลงชื่อ						กรรมการ					     	(						)

วันที่	         	/		    /

ลงชื่อ						กรรมการ					     	(						)

วันที่	         	/		    /